snip.

URL Shortener — Task Document

Versi 1.0  ·  Juni 2026

Stack: Golang · HTMX · PostgreSQL · Docker

# Ringkasan Proyek

Snip adalah aplikasi web URL Shortener yang dibangun sebagai project belajar menggunakan Golang sebagai backend. Proyek ini mencakup semua konsep utama pengembangan web modern: autentikasi, database, REST API, hingga deployment menggunakan Docker.

Tujuan utama:

- Memahami arsitektur web backend menggunakan Golang

- Belajar manajemen database dan query SQL

- Mengimplementasikan autentikasi dengan JWT

- Memahami cara deploy aplikasi menggunakan Docker

# Urutan Prioritas Pengerjaan

Berikut urutan yang disarankan dari yang paling fundamental hingga fitur tambahan:

- Redirect URL — inti dari aplikasi, harus jalan duluan

- Autentikasi — login, register, session management

- Shorten URL live — input URL dan simpan ke database

- Dashboard data nyata — tampilkan data dari database

- Analytics per link — statistik klik, device, lokasi

- Edit & hapus link — manajemen link yang sudah dibuat

- Loading state & feedback — UX yang baik

- Responsif mobile — tampilan yang baik di semua layar

- API Key — fitur opsional untuk integrasi eksternal

# Daftar Task Lengkap

## 1. Redirect URL

Fitur paling inti dari URL shortener. Harus diimplementasikan pertama kali sebelum fitur lainnya.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buat endpoint GET /:slug di Golang | Tinggi | ○ Sudah | Pakai Gin/Echo/Fiber |
| 2 | Query database berdasarkan slug - Create database - Create table “links” - Connect go with postgre (.env) | Tinggi | ○ Sudah | Hit counter +1 tiap klik |
| 3 | HTTP 301/302 redirect ke URL asli | Tinggi | ○ Sudah | Gunakan 302 untuk analytics |
| 4 | Halaman 404 jika slug tidak ditemukan | Sedang | ○ Sudah | Desain halaman error yang baik |
| 5 | Halaman expired jika link kedaluwarsa | Sedang | ○ Sudah | Cek expired_at di database |

## 2. Autentikasi

Sistem login dan register agar setiap user hanya bisa melihat dan mengelola link miliknya sendiri.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buat tabel users di database - Create table users - Install golang encrypt password - Install golang generate token | Tinggi | ○ on going | id, email, password_hash, created_at |
| 2 | Endpoint POST /register | Tinggi | ○ Belum | Hash password dengan bcrypt |
| 3 | Endpoint POST /login | Tinggi | ○ Belum | Return JWT token |
| 4 | JWT middleware untuk protected routes | Tinggi | ○ Belum | Validasi token di setiap request |
| 5 | Halaman login & register (UI) | Tinggi | ○ Belum | Form HTMX atau React |
| 6 | Simpan token di cookie / localStorage | Sedang | ○ Belum | Cookie lebih aman (httpOnly) |
| 7 | Tombol logout & hapus session | Sedang | ○ Belum | Blacklist token atau expire |

## 3. Fungsi Persingkat URL (Live)

Menghubungkan tombol Persingkat di frontend ke backend Golang yang menyimpan data ke database.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buat tabel links di database | Tinggi | ○ Belum | id, slug, original_url, user_id, clicks, expired_at |
| 2 | Endpoint POST /shorten | Tinggi | ○ Belum | Generate slug unik (nanoid/random) |
| 3 | Validasi format URL yang masuk | Tinggi | ○ Belum | Cek http/https, format valid |
| 4 | Support slug kustom dari user | Sedang | ○ Belum | Cek duplikasi slug |
| 5 | Support tanggal kedaluwarsa | Sedang | ○ Belum | Simpan expired_at nullable |
| 6 | Support batas klik maksimum | Rendah | ○ Belum | max_clicks nullable di tabel |
| 7 | Response tampil di UI tanpa reload | Sedang | ○ Belum | HTMX swap atau fetch API |

## 4. Dashboard Data Nyata

Mengganti data dummy di dashboard dengan data asli dari database milik user yang sedang login.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endpoint GET /api/links (list user) | Tinggi | ○ Belum | Filter by user_id dari JWT |
| 2 | Render tabel link dari API response | Tinggi | ○ Belum | Replace data dummy di UI |
| 3 | Tombol salin URL benar-benar menyalin | Tinggi | ○ Belum | navigator.clipboard API |
| 4 | Tombol hapus dengan konfirmasi dialog | Tinggi | ○ Belum | DELETE /api/links/:id |
| 5 | Statistik kartu (total link, klik, dll) | Sedang | ○ Belum | Endpoint GET /api/stats |
| 6 | Pagination atau infinite scroll | Sedang | ○ Belum | Limit & offset di query |
| 7 | Fitur pencarian / filter link | Rendah | ○ Belum | Search by slug atau URL |

## 5. Analytics per Link

Setiap kali seseorang mengklik link pendek, catat informasi untuk ditampilkan sebagai statistik.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buat tabel click_logs di database | Tinggi | ○ Belum | link_id, clicked_at, ip, user_agent, country |
| 2 | Catat klik saat redirect terjadi | Tinggi | ○ Belum | Parse User-Agent header |
| 3 | Halaman detail analytics per link | Sedang | ○ Belum | Grafik klik per hari |
| 4 | Statistik device (mobile vs desktop) | Sedang | ○ Belum | Parse dari User-Agent |
| 5 | Statistik browser (Chrome, Safari, dll) | Rendah | ○ Belum | Library: mileusna/useragent |
| 6 | Statistik negara asal klik | Rendah | ○ Belum | GeoIP lookup dari IP address |

## 6. Edit & Hapus Link

User bisa mengubah konfigurasi link setelah dibuat, seperti mengubah slug atau memperpanjang masa berlaku.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endpoint PUT /api/links/:id | Sedang | ○ Belum | Update slug, expired_at, max_clicks |
| 2 | Modal atau halaman edit link | Sedang | ○ Belum | Pre-fill form dengan data saat ini |
| 3 | Validasi kepemilikan link (authorization) | Tinggi | ○ Belum | User hanya bisa edit miliknya |
| 4 | Endpoint DELETE /api/links/:id | Sedang | ○ Belum | Soft delete atau hard delete |

## 7. Loading State & Feedback UI

Pengalaman pengguna yang baik membutuhkan feedback yang jelas saat proses berlangsung atau terjadi error.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loading spinner saat fetch data | Sedang | ○ Belum | Tampil saat request berlangsung |
| 2 | Toast notification sukses & error | Sedang | ○ Belum | Muncul lalu hilang otomatis |
| 3 | Pesan error dari server ditampilkan | Tinggi | ○ Belum | URL tidak valid, slug sudah ada |
| 4 | Skeleton loading di tabel dashboard | Rendah | ○ Belum | UX lebih halus saat load |
| 5 | Konfirmasi sebelum hapus link | Sedang | ○ Belum | Modal atau browser confirm |

## 8. Responsif Mobile

Pastikan aplikasi tetap bisa digunakan dengan baik di layar smartphone.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Navbar collapse di layar kecil | Sedang | ○ Belum | Hamburger menu atau bottom nav |
| 2 | Tabel dashboard jadi tampilan card | Sedang | ○ Belum | Breakpoint < 640px |
| 3 | Input URL dan tombol stack vertikal | Sedang | ○ Belum | Flex-direction column di mobile |
| 4 | Test di berbagai ukuran layar | Rendah | ○ Belum | Chrome DevTools device mode |

## 9. API Key (Opsional)

Fitur lanjutan yang memungkinkan user untuk mengintegrasikan Snip dengan aplikasi atau script lain.

| No | Task | Prioritas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generate API key unik per user | Rendah | ○ Belum | Simpan hash di database |
| 2 | Autentikasi via header X-API-Key | Rendah | ○ Belum | Middleware terpisah dari JWT |
| 3 | Halaman manajemen API key di dashboard | Rendah | ○ Belum | Generate ulang, revoke key |
| 4 | Dokumentasi API sederhana | Rendah | ○ Belum | Bisa pakai Swagger/OpenAPI |

# Skema Database (Ringkasan)

Tiga tabel utama yang dibutuhkan untuk mendukung semua fitur di atas:

| Tabel | Kolom Utama | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password_hash, created_at | Data akun pengguna. Password disimpan sebagai bcrypt hash, tidak pernah plaintext. |
| links | id, slug, original_url, user_id, clicks, expired_at, max_clicks | Data setiap link pendek. user_id adalah foreign key ke tabel users. |
| click_logs | id, link_id, clicked_at, ip_address, user_agent, country | Log setiap klik. link_id adalah foreign key ke tabel links. Digunakan untuk analytics. |

# Catatan & Tips

- Mulai dari Redirect dulu — tanpa ini, aplikasi belum bisa disebut URL shortener

- Gunakan database migration tool seperti golang-migrate agar perubahan skema bisa di-track

- Simpan konfigurasi (DB URL, JWT secret) di file .env, jangan di-hardcode

- Tulis unit test untuk fungsi generate slug dan validasi URL dari awal

- Gunakan Docker Compose untuk menjalankan Golang + PostgreSQL + Redis sekaligus di lokal

Status legend:

- ○ Belum — task belum dimulai

- ○ On Progress — sedang dikerjakan

- ○ Selesai — task sudah selesai dan ditest